FlowOps

Sistema Inteligente de Gestão Operacional de Pedidos

Arquitetura Completa e Plano de Implementação

Cliente: Rede de Lojas Plus Size

Integração: WooCommerce + ERP gigasistemas21

Versão 1.0 — Abril 2026

# Sumário

# 1. Visão Geral do Sistema

O FlowOps é um sistema de operação de pedidos que atua como um orquestrador entre três mundos: a loja virtual (WooCommerce), o ERP de estoque (gigasistemas21) e as operações físicas das lojas. Seu papel é receber pedidos em tempo real, decidir qual loja deve atender cada pedido com base no estoque disponível e em regras de negócio, gerar ordens de separação e sincronizar todos os status de volta para o site, incluindo código de rastreio.

O foco do produto é reduzir atritos operacionais: evitar fragmentação desnecessária de pedidos (menos frete, menos embalagem), reduzir o tempo de decisão "qual loja separa?" para zero e eliminar atualizações manuais de status no WooCommerce.

## 1.1 Contexto do Cliente

- Rede de lojas Plus Size com 6 a 15 unidades físicas ativas.

- Volume atual: até 200 pedidos/dia (operação média, com picos em campanhas).

- E-commerce: WordPress + WooCommerce.

- ERP de estoque: MySQL externo (gigasistemas21), acesso direto disponível.

- Hospedagem: máquina local (Docker Compose) na fase inicial; arquitetura pronta para migrar para VPS/Cloud quando necessário.

## 1.2 Nome do Sistema

FlowOps — referência ao "fluxo operacional" que o sistema orquestra entre site, estoque e lojas físicas.

# 2. Stack Tecnológica

A stack foi escolhida priorizando três critérios: (1) maturidade e comunidade grande em cada camada, (2) produtividade (TypeScript ponta a ponta evita bugs de contrato entre back e front), e (3) baixo custo operacional no cenário inicial (tudo roda em um único docker-compose up).

| Camada | Tecnologia | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Node.js 20 + NestJS 10 (TypeScript) | Modular, DI nativa, ideal para webhooks e filas. Estrutura de empresa. |
| Filas e jobs | BullMQ + Redis 7 | Padrão de mercado para jobs assíncronos em Node. Retry, delay, prioridade. |
| Tempo real | Socket.IO (WebSocket) | Push de novos pedidos para o dashboard sem polling. |
| ORM / DB | Prisma 5 + PostgreSQL 16 | Type-safe, migrations versionadas, ótima DX. |
| ERP (leitura) | mysql2 (pool) | Conexão direta ao MySQL da gigasistemas21 apenas leitura. |
| Integração site | WooCommerce REST API v3 + Webhooks | API oficial estável. Webhooks evitam polling. |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) + React 18 | SSR/ISR, roteamento de dados, produtividade alta. |
| UI | TailwindCSS + shadcn/ui + lucide-react | Componentes prontos, visual profissional sem re-inventar. |
| Auth | JWT + bcrypt + refresh tokens | Stateless, simples, funciona bem com Next.js. |
| Observabilidade | Pino (logs) + Sentry (erros) + Prometheus (opcional) | Logs estruturados JSON, erros centralizados. |
| Deploy | Docker + docker-compose | Um comando roda tudo local e em VPS depois. |

## 2.1 Por que não microsserviços?

Com 200 pedidos/dia e 6-15 lojas, microsserviços adicionam complexidade operacional sem ganho de performance. A escolha é monolito modular: um único backend NestJS organizado em módulos (orders, stores, stock, routing, woocommerce, erp, auth, queue). Se o negócio escalar 10x, cada módulo pode ser extraído para um serviço separado sem reescrita.

# 3. Arquitetura do Sistema

## 3.1 Diagrama lógico

O diagrama abaixo mostra os componentes e o fluxo de dados em tempo real. Todas as setas são assíncronas exceto as marcadas como HTTP.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      WORDPRESS + WOOCOMMERCE                       │

│   (site público — onde o cliente faz o pedido)                     │

└──────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┘

│ Webhook (novo pedido)             │ REST API

▼                                   ▲

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         FLOWOPS BACKEND                            │

│                   (NestJS — porta interna 3001)                    │

│                                                                     │

│  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌──────────────┐     │

│  │ Webhook   │→ │  Orders   │→ │  Routing  │→ │  Stock Query │     │

│  │ Receiver  │  │  Module   │  │  Engine   │  │    (ERP)     │     │

│  └───────────┘  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘  └──────┬───────┘     │

│                       │              │               │             │

│                       ▼              ▼               ▼             │

│              ┌────────────────────────────────────────────┐        │

│              │        BullMQ Queues (Redis)               │        │

│              │  [process-order] [sync-wc] [notify-store]  │        │

│              └────────────────────────────────────────────┘        │

│                       │                                            │

│                       ▼                                            │

│              ┌────────────────┐      ┌─────────────────┐           │

│              │  PostgreSQL    │      │   Socket.IO     │           │

│              │  (estado do    │      │  (push dashboard)│          │

│              │   sistema)     │      └────────┬────────┘           │

│              └────────────────┘               │                    │

└───────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────┘

│                            │

▼                            ▼

┌──────────────────┐         ┌─────────────────────┐

│ MySQL gigasis-   │         │   FLOWOPS FRONTEND  │

│ temas21 (ERP)    │         │   (Next.js 14)      │

│  — só leitura —  │         │   porta 3000        │

└──────────────────┘         └─────────────────────┘

## 3.2 Componentes principais

- Webhook Receiver: endpoint HTTPS que recebe eventos do WooCommerce (order.created, order.updated). Valida assinatura HMAC e enfileira o job.

- Orders Module: persiste o pedido no Postgres e coordena o ciclo de vida (pending → routing → separating → shipped → delivered).

- Routing Engine: coração do sistema. Aplica as 4 regras de distribuição (ver seção 5) e decide qual(is) loja(s) atendem o pedido.

- Stock Query: consulta o MySQL gigasistemas21 com cache de 30s (Redis) para evitar queries repetidas. Só leitura.

- Queue Workers: BullMQ processa webhooks, sync reverso com WC e notificações de forma assíncrona e com retry automático.

- Sync Worker: quando o status muda no FlowOps, dispara PUT para WooCommerce e atualiza código de rastreio.

- Socket.IO Gateway: envia eventos em tempo real para o dashboard (novo pedido, mudança de status).

# 4. Modelagem do Banco (PostgreSQL)

O Postgres do FlowOps guarda apenas o estado operacional. Estoque fica no ERP (leitura) e catálogo de produtos fica no WooCommerce (leitura via API). Isso evita duplicação e conflitos de "fonte da verdade".

## 4.1 Tabelas principais

### users

CREATE TABLE users (

id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

email         VARCHAR(160) UNIQUE NOT NULL,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

name          VARCHAR(120) NOT NULL,

role          VARCHAR(20) NOT NULL,  -- admin | operator | store

store_id      UUID REFERENCES stores(id),

active        BOOLEAN DEFAULT true,

created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

### stores

CREATE TABLE stores (

id             UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

code           VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL, -- código no ERP

name           VARCHAR(120) NOT NULL,

cep            VARCHAR(9),

city           VARCHAR(100),

state          CHAR(2),

active         BOOLEAN DEFAULT true,

priority_score INT DEFAULT 50, -- 0-100, quanto maior mais preferida

created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

### orders

CREATE TABLE orders (

id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

wc_order_id       BIGINT UNIQUE NOT NULL,

wc_order_number   VARCHAR(40),

status            VARCHAR(30) NOT NULL, -- pending, routing, separating, shipped, delivered, cancelled

customer_name     VARCHAR(160),

customer_email    VARCHAR(160),

customer_phone    VARCHAR(30),

shipping_cep      VARCHAR(9),

shipping_address  JSONB NOT NULL,

total_amount      NUMERIC(10,2),

tracking_code     VARCHAR(60),

carrier           VARCHAR(60),

routing_result    JSONB,  -- snapshot da decisão do engine

created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_orders_status ON orders(status);

CREATE INDEX idx_orders_wc_id  ON orders(wc_order_id);

### order_items

CREATE TABLE order_items (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

order_id     UUID NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,

sku          VARCHAR(80) NOT NULL,

product_name VARCHAR(200),

quantity     INT NOT NULL,

unit_price   NUMERIC(10,2),

assigned_store_id UUID REFERENCES stores(id)

);

CREATE INDEX idx_items_order ON order_items(order_id);

### pick_orders (ordens de separação por loja)

CREATE TABLE pick_orders (

id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

order_id      UUID NOT NULL REFERENCES orders(id),

store_id      UUID NOT NULL REFERENCES stores(id),

status        VARCHAR(30) NOT NULL, -- new, separating, ready, shipped

tracking_code VARCHAR(60),

carrier       VARCHAR(60),

created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_pick_store_status ON pick_orders(store_id, status);

### order_history (auditoria)

CREATE TABLE order_history (

id         UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

order_id   UUID NOT NULL REFERENCES orders(id),

user_id    UUID REFERENCES users(id),

from_status VARCHAR(30),

to_status   VARCHAR(30),

note        TEXT,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

### integration_logs (toda chamada externa)

CREATE TABLE integration_logs (

id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,

source     VARCHAR(30) NOT NULL, -- woocommerce | erp | carrier

direction  VARCHAR(10) NOT NULL, -- in | out

event      VARCHAR(60) NOT NULL,

payload    JSONB,

status     INT,

error      TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_logs_source_event ON integration_logs(source, event, created_at DESC);

# 5. Engine Inteligente de Distribuição

Este é o núcleo de inteligência do FlowOps. Ao receber um pedido com N itens, o engine decide qual(is) loja(s) vão atender, aplicando as regras em ordem de prioridade.

## 5.1 Pseudocódigo do algoritmo

function routeOrder(order):

items = order.items                       # lista de {sku, qty}

stores = getActiveStores()

stock = getStockByStore(stores, items)    # cache 30s

# REGRA 1 — UMA LOJA SÓ (evita fragmentação)

fullCoverage = stores.filter(s => canFulfillAll(s, items, stock))

if fullCoverage.length > 0:

return [pickBestSingle(fullCoverage, order)]

# REGRA 2 — MÍNIMO DE LOJAS

# Set Cover aproximado (greedy): escolhe a loja que cobre

# mais itens, remove os cobertos, repete até zerar.

remaining = items.copy()

plan = []

while remaining.length > 0:

best = stores.sort(by coverage(remaining, stock) DESC,

then totalStock DESC)[0]

covered = takeFrom(best, remaining, stock)

plan.push({store: best, items: covered})

remaining = remaining - covered

if remaining.length > 0:

raise InsufficientStockError(remaining)

return plan

## 5.2 Detalhamento das regras

| Regra | Descrição | Critério de seleção |
| --- | --- | --- |
| 1 — Loja única | Buscar 1 loja que tenha TODOS os itens. | Maior priority_score → maior estoque total → CEP mais próximo. |
| 2 — Mínimo de lojas | Se nenhuma cobre tudo, usar o mínimo possível. | Algoritmo greedy de set cover com priority_score como peso. |
| 3 — Desempate | Quando duas lojas cobrem o mesmo subconjunto. | Score ponderado: 40% priority + 30% estoque total + 30% proximidade. |
| 4 — Anti-fragmentação | Nunca dividir um mesmo SKU em lojas diferentes. | Um SKU sempre sai 100% de uma única loja (para essa linha de pedido). |

## 5.3 Proximidade por CEP

A distância é calculada de forma simples (haversine aproximado via tabela de CEPs → lat/lng ou faixa de CEP). Não precisamos de precisão de metros — precisamos apenas dizer "loja A está mais perto que loja B". O peso real da proximidade no score é 30%.

## 5.4 Cache de estoque

Cada consulta ao ERP é cacheada no Redis por 30 segundos por chave sku:storeCode. Em picos, isso reduz drasticamente a carga no MySQL do gigasistemas21. Quando o worker de sync detecta que um estoque mudou, invalida a chave.

## 5.5 Quando um item fica sem estoque

- Engine marca o pedido como "awaiting_stock" em vez de routing.

- Dispara alerta visual e sonoro no dashboard para a equipe.

- Worker agenda uma nova tentativa em 5 min (até 6 tentativas).

- Se persistir, cria notificação de transferência interna (sugestão entre lojas).

# 6. Integrações Externas

## 6.1 WooCommerce

A integração é bidirecional, mas com papéis claros: WooCommerce é fonte da verdade para PEDIDO e CATÁLOGO; FlowOps é fonte da verdade para ROTEAMENTO e SEPARAÇÃO.

### Entrada (WC → FlowOps) via Webhook

- Eventos: order.created, order.updated.

- Endpoint: POST https://seu-flowops/api/webhooks/woocommerce.

- Segurança: header X-WC-Webhook-Signature (HMAC-SHA256) validado antes de enfileirar.

- Idempotência: wc_order_id é UNIQUE, INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE.

### Saída (FlowOps → WC) via REST API

- Autenticação: Consumer Key + Consumer Secret (Basic Auth via HTTPS).

- Atualização de status: PUT /wp-json/wc/v3/orders/{id}.

- Inserção de código de rastreio: meta_data "_tracking_number" e "_tracking_carrier" (compatível com plugin WooCommerce Shipment Tracking).

- Retry: 3 tentativas com backoff exponencial (1s, 5s, 30s); após falha, grava em integration_logs e notifica admin.

## 6.2 ERP gigasistemas21 (MySQL)

A conexão é apenas de leitura. Credenciais ficam em variáveis de ambiente criptografadas. O pool limita a 5 conexões simultâneas para não sobrecarregar o banco do ERP.

### Query padrão de estoque

-- Será ajustada após Thiago enviar o schema real.

-- Contrato esperado da view/tabela:

SELECT sku, loja_codigo, quantidade_disponivel, preco

FROM v_estoque_por_loja

WHERE sku IN (?, ?, ?)

AND loja_codigo IN (?, ?, ?)

AND quantidade_disponivel > 0;

Se a tabela real tiver nomes diferentes, o módulo /backend/src/erp/queries.ts centraliza a SQL em um único lugar — basta ajustar ali sem mexer em mais nada.

# 7. APIs Internas (REST + WebSocket)

## 7.1 REST principal (JWT em Authorization: Bearer)

| Método | Rota | Descrição |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Login → { accessToken, refreshToken }. |
| POST | /api/auth/refresh | Renova access token. |
| GET | /api/orders | Lista pedidos paginados com filtros (status, loja, período). |
| GET | /api/orders/:id | Detalhe completo + histórico + pick orders. |
| PATCH | /api/orders/:id/status | Muda status (valida transição permitida). |
| POST | /api/orders/:id/tracking | Atribui código de rastreio (sync com WC). |
| POST | /api/orders/:id/reroute | Recalcula roteamento (caso de ruptura). |
| GET | /api/stores | Lista lojas. |
| GET | /api/stores/:id/stock | Estoque da loja (cache 30s). |
| GET | /api/stores/:id/performance | Métricas: pedidos/dia, tempo médio de separação. |
| GET | /api/pick-orders | Ordens de separação (filtro por loja do usuário). |
| PATCH | /api/pick-orders/:id/status | Atualiza separando → pronto → enviado. |
| POST | /api/webhooks/woocommerce | Recebe eventos do site (público + HMAC). |
| GET | /api/logs | Painel de logs de integração (admin). |

## 7.2 WebSocket (Socket.IO)

- Namespace /realtime — autenticação via JWT no handshake.

- Evento order:new — dispara som e badge no dashboard.

- Evento order:status-changed — atualiza cards sem reload.

- Evento stock:alert — quando um pedido fica sem estoque.

- Rooms por loja: operadores só recebem eventos da sua loja.

# 8. Segurança

- JWT assimétrico (RS256) com access token de 15 min e refresh token de 7 dias (rotacionado a cada uso).

- RBAC: papéis admin (tudo), operator (operação central), store (só sua loja).

- Senhas com bcrypt (cost 12).

- HMAC-SHA256 em webhooks — rejeita requisições com assinatura inválida.

- Credenciais sensíveis (WC keys, MySQL ERP) em .env e, em produção, em secret manager (AWS SM / Doppler / 1Password).

- Rate limit por IP: 60 req/min nas rotas públicas; 300 req/min autenticadas.

- CORS restrito ao domínio do frontend.

- Helmet + validation pipes (class-validator) em todos os endpoints.

- Logs nunca gravam dados sensíveis (CPF, telefone completo mascarados).

# 9. Dashboard (Frontend)

## 9.1 Páginas

- /login — autenticação.

- / — visão geral: cards com totais por status, novos pedidos em tempo real (feed), alertas.

- /pedidos — listagem com filtros (status, loja, período, CEP, SKU).

- /pedidos/[id] — detalhe com histórico, itens, dados do cliente, ações (re-rotear, atribuir rastreio).

- /separacao — fila de pick orders da loja do operador logado (modo mobile-friendly).

- /separacao/[id] — tela imprimível (tamanho A4) com todos os dados para separação e envio.

- /lojas — gestão de lojas (score, CEP, ativar/desativar) — admin.

- /logs — logs de integração — admin.

## 9.2 UX chave

- Som "dling" + flash visual quando chega novo pedido (toggle no perfil).

- Kanban opcional: colunas por status no dashboard principal.

- Tabela virtualizada (react-window) para listas >1000 pedidos.

- Atalhos de teclado no detalhe: S = separando, R = pronto, E = enviado.

- Impressão otimizada em CSS @media print.

# 10. Roadmap de Implementação

| Fase | Entregáveis | Tempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Setup | Docker-compose rodando: Postgres + Redis + backend + frontend (hello world). Seeds iniciais. | 1 dia |
| Fase 1 — Conexões | WooCommerce API client + MySQL ERP client com health-check. Módulo de logs de integração. | 2 dias |
| Fase 2 — Ingestão | Webhook receiver + persistência de pedidos + histórico. Importar últimos 30 dias para teste. | 2 dias |
| Fase 3 — Engine | Regras 1–4 implementadas, testes unitários cobrindo 15 cenários, cache de estoque. | 3 dias |
| Fase 4 — Ordens | Geração de pick orders, transições de status, sync reverso com WC, código de rastreio. | 3 dias |
| Fase 5 — Dashboard | Todas as páginas listadas acima, Socket.IO em tempo real, som/flash de alerta. | 4 dias |
| Fase 6 — Segurança | Auth JWT, RBAC, rate limit, validações, audit log. | 2 dias |
| Fase 7 — Hardening | Sentry, backup Postgres, smoke tests, documentação final. | 2 dias |
| Total | Sistema funcional em produção local/VPS. | ~19 dias úteis |

# 11. Deploy Local (Docker Compose)

O docker-compose do projeto sobe 4 containers: postgres, redis, backend (NestJS) e frontend (Next.js). Um único comando e o sistema está de pé.

## 11.1 Comando único

# Primeira vez

cp .env.example .env     # preencher credenciais WC + ERP

docker compose up -d --build

docker compose exec backend npx prisma migrate deploy

docker compose exec backend npm run seed

# Dia a dia

docker compose up -d     # sobe

docker compose logs -f backend   # acompanha

docker compose down      # derruba

## 11.2 Portas

- Frontend: http://localhost:3000

- Backend API: http://localhost:3001

- Postgres: localhost:5432 (usuário flowops)

- Redis: localhost:6379

## 11.3 Variáveis de ambiente críticas

# .env.example

DATABASE_URL=postgresql://flowops:flowops@postgres:5432/flowops

REDIS_URL=redis://redis:6379

JWT_SECRET=troque-isso-em-producao

# WooCommerce

WC_URL=https://seusite.com.br

WC_CONSUMER_KEY=ck_xxxxxxxxxxxx

WC_CONSUMER_SECRET=cs_xxxxxxxxxxxx

WC_WEBHOOK_SECRET=seu-secret-hmac

# ERP gigasistemas21

ERP_HOST=mysql.gigasistemas21.com.br

ERP_PORT=3306

ERP_USER=usuario_leitura

ERP_PASSWORD=senha

ERP_DATABASE=nome_do_banco

## 11.4 Expor webhook para a internet (dev)

Para o WooCommerce conseguir chamar o webhook em desenvolvimento local, use ngrok ou Cloudflare Tunnel:

ngrok http 3001

# copie a URL https://xxxx.ngrok-free.app

# cadastre em WooCommerce → Ajustes → Avançado → Webhooks

# URL: https://xxxx.ngrok-free.app/api/webhooks/woocommerce

# Segredo: o mesmo de WC_WEBHOOK_SECRET

# 12. Diferenciais Inteligentes (Fase 2 do Produto)

Itens que não são críticos para o MVP mas representam saltos de eficiência. Ficam mapeados para depois.

## 12.1 Score preditivo de loja

Em vez de priority_score fixo, calcular dinamicamente com base em: taxa de separação no prazo, taxa de ruptura histórica, tempo médio de despacho e satisfação do cliente (NPS por loja). Rodar recálculo diário.

## 12.2 Sugestão de transferência entre lojas

Se um SKU está encostado em uma loja mas está em ruptura em outra onde tem demanda constante, o sistema pode sugerir transferência interna (com custo estimado de frete vs receita perdida).

## 12.3 Integração com transportadoras

Etiquetas automáticas via Melhor Envio / Kangu / Frete Rápido. Dispara no momento que o status vira "pronto para envio".

## 12.4 Painel financeiro

Custo por pedido (frete + embalagem + tempo de separação), margem por pedido, ranking de lojas por margem.

## 12.5 Machine learning simples

Predizer a melhor loja pelo histórico: para cada combinação (CEP de destino × categoria de produto), qual loja historicamente entregou mais rápido e com menos problemas. Regressão logística simples — não precisa de TensorFlow.

# 13. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| ERP fora do ar | Não consegue consultar estoque. | Cache de 30s serve como fallback curto. Timeout de 3s + fila de retry. Alerta visual. |
| WooCommerce webhook falha | Pedido não chega ao FlowOps. | Worker de reconciliação a cada 5 min faz GET /orders?after=... e compara com local. |
| Estoque defasado no ERP | Engine atribui pedido a loja sem o item. | Validação final na tela de separação; operador marca ruptura → re-rotear automático. |
| Fragmentação excessiva | Cliente recebe em 3 caixas. | Regra 1 (loja única) tem prioridade absoluta. Monitorar métrica "% pedidos fragmentados". |
| Credenciais vazadas | Acesso indevido ao sistema. | Segredos em cofre (não no repo). Rotação manual trimestral. Audit log. |

# 14. Entregáveis desta Sessão

Nesta sessão, os seguintes artefatos estão sendo entregues. Os demais seguem no roadmap da seção 10.

- Documento de arquitetura completo (este arquivo .docx).

- Scaffold do projeto em monorepo pronto para docker compose up.

- Backend NestJS com módulos: auth, orders, stores, stock, routing (engine completo), woocommerce, erp, queue.

- Frontend Next.js com estrutura do dashboard e página de login.

- Schema Prisma com todas as tabelas da seção 4.

- docker-compose.yml com Postgres, Redis, backend e frontend.

- .env.example documentado.

- README.md com passo a passo de setup.

- Guia de integração WooCommerce + ERP.

Próximas sessões complementam os módulos restantes, implementam os testes e fazem o primeiro deploy de verdade.